СОВЕТ НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

29 февраля 2024 года 								№ 224

с. Нерчинский Завод

Об информации Заместителя главы по территориальному развитию администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа Забайкальского края

В соответствии Уставом Нерчинско-Заводского муниципального округа, заслушав и обсудив информацию администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа Забайкальского края об организации исполнения вопроса местного значения МО, касающегося дорожной деятельности, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения за 2023г. и планирования по дорожной деятельности на 2024 год., Совет Нерчинско-Заводского муниципального округа Забайкальского края решил:

1.Принять к сведению информацию Председателя комитета экономики и управления имуществом администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа Забайкальского края об организации исполнения вопроса местного значения МО, касающегося дорожной деятельности, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения за 2023г. и планирования по дорожной деятельности на 2024 год.

2.Рекомендовать депутатам Совета Нерчинско-Заводского муниципального округа Забайкальского края использовать представленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.

3.Настоящее решение опубликовать на официальном сайте Нерчинско-Заводского муниципального округа по адресу: https://nerzavod.75.ru/.

Председатель Совета

Нерчинско-Заводского

муниципального округа

Забайкальского края						С.А. Скубьев

Глава Нерчинско-Заводского

муниципального округа

Забайкальского края 						Л.В. Михалёв

Отчет об организации исполнения вопроса местного значения МО, касающегося дорожной деятельности, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения за 2023г. и планирования по дорожной деятельности на 2024 год.

Дорожная деятельность

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 248,918 км.

В 2023 году дорожный фонд округа поступило 32 757 632,29 рублей из них: акцизы 17 587 155,12 руб.; средства краевого бюджета  15 170 477,17 рублей.

Фактические расходы по дорожному фонду в 2023 году составили 10 120 149,33 рублей.

Остаток суммы дорожного фонда на 01.01.2024 г. составляет 10 396 807,46 рублей. План поступления акцизов на 2024год - 17 283 300,00 руб.

В целях реализации мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог Администрацией Нерчинско-Заводского МО заключены муниципальные контракты:

- № 11/2023 от 29.08.2023г.  (по ремонту автомобильной дороги ул. Партизанская в с. Аргунск) цена контракта составила 2 152 024,80 рублей. Сторонами заключено дополнительное соглашение об увеличении объема и стоимости контракта на сумму 213 078 рублей, цена контракта составила 2 365 102,80 рублей.

- № 12/2023 от 29.08.2023г. (по ремонту автомобильной дороги ул. Партизанская в с. Горный Зерентуй) цена контракта составила 2 358 020,40 рублей. Сторонами заключено дополнительное соглашение об увеличении объема и стоимости контракта на сумму 234 999,60 рублей, цена контракта составила 2 593 020 рублей.

- № 10/2023 от 28.08.2023г. (по ремонту автомобильной дороги местного значения "Подъезд к ДАПП Олочи") цена контракта составила 6 324 089,88 рублей. Сторонами заключено дополнительное соглашение об уменьшении объема и стоимости контракта на сумму 556 616,45 рублей, цена контракта составила 5 767 473,43 рублей.

- № 8/2023 от 17.07.2023г. (по ремонт автомобильных дорог местного значения в с. Нерчинский Завод) – 1 287 352,20 рублей.  25.10.2023г. заключено Соглашение №1 о расторжении контракта № 8/2023 от 17.07.2023г. «Ремонт автомобильных дорог местного значения в с. Нерчинский Завод». Обязательства по контракту сторонами исполнены на сумму 1 084 489,20 рублей. Обязательства в оставшейся части на сумму 331 480,20 рублей стороны прекращают.

-  № 9/2023 от 15.08.2023г. (по ремонту автомобильных дорог Нерчинско-Заводского муниципального округа) -  3 158 514,40 рублей. Сторонами заключено дополнительное соглашение об уменьшении объема и стоимости контракта на сумму 183 022,00 рублей, цена контракта составила 2 975 492,40 рублей.

- № 6/2023 от 23.06.2023г. (по ремонт ул. Козлова в с. Нерчинский Завод) – 3 294 387,00 рублей. Контракт расторгнут по причине не выхода подрядчика на объект. Выплаченный аванс подрядчику в размере 988 316,10 рублей возвращен в бюджет Нерчинско-Заводского МО.

- № 7/2023 от 14.03.2023г. (по ремонт ул. Комсомольская в с. Нерчинский Завод) – 18 693 133,20 рублей. Выплачен аванс подрядчику в размере 5 142 173,42 рубля.  Контракт расторгнут с Подрядчиком в одностороннем порядке по причине недобросовестного выполнения работ и несоответствие требованиям СНиП, ГОСТ, технических условий, технических регламентов.

Так же заключены прямые договоры на сумму 1 866 604 рублей на выполнение сл. Видов работ: планировка а/д, расчистка наледи, уборка снега, приобретение дорожных знаков, разработка проекта организации дорожного движения и пр.

Приемка и планирование работ осуществляется постоянно действующей комиссией утвержденной Распоряжением № 204-р от 13.09.2024г.

На основании проведенных заседаний, комиссией утверждены мероприятия к реализации в 2024 году.

- Устройство уличного освещения по ул. Совхозная, ул. Забайкальская, ул. Первомайская – 2 835 358,94 рублей;

- Ремонт автомобильной дороги подъезд к с. Байка – 3 998 987,28 рублей;

- Ремонт автомобильной дороги с. Широкая-с. Солонечная – 1 648 623,97 рублей.

- Плановый ремонт автомобильных дорог муниципального округа – 6 000 000,00 рублей;

- Устройство уличного освещения в муниципальном округе – 4 000 000,00 рублей.

Так же направлена заявочная документация в Адрес минстроя ЗК на предоставление субсидии на ремонт а/д ул. Молодежная и ул. Совхозная стоимостью - 23 276 058,00 руб.

Проблемные вопросы

1. Отсутствие на территории Нерчинско-Заводского МО официально оформленных карьеров. (в адрес Минприроды ЗК направлено письмо в просьбой оказать содействие в решении вопроса)

2. Отсутствие системы водоотведения сточных вод