АДМИНИСТРАЦИЯ НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2024 года									№633

с. Нерчинский Завод

Об утверждении муниципальной долгосрочной программы «Охрана окружающей среды в Нерчинско-Заводском муниципальном округе

на 2025-2027 годы»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным Законом от 10 января 2002г №7-ФЗ «Об охране окружающей среды, постановляю:

1.Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Охрана окружающей среды в Нерчинско-Заводском муниципальном округе  на 2025-2027 годы.

2.Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды в Нерчинско-Заводском муниципальном округе  на 2025-2027 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объема их финансирования с учетом поступлений природоохранных платежей в бюджет Нерчинско-Заводского муниципального округа.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя руководителя по территориальному развитию Администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа Батарова В.М.

4.Данное постановление опубликовать на официальном сайте администрации  Нерчинско-Заводского муниципального округа.

Глава Нерчинско-Заводского

муниципального округа 							Л.В. Михалёв

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Нерчинско-Заводского муниципального округа

от __29.11. 2024 года № 633

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Охрана окружающей среды в Нерчинско-Заводском муниципальном округе на 2025-2027 годы»

Раздел 1

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Целевая программа «Охрана окружающей среды в Нерчинско-Заводском муниципального округа на 2025-2027 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик муниципальной программы | Ведущий специалист - эколог администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель Программы | Ведущий специалист - эколог администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа; |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 01.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| Координатор программы | Администрация Нерчинско-Заводского муниципального округа |
| Цели программы | сохранение благоприятной окружающей среды; обеспечение экологической безопасности населения; создание условий для сохранения водных объектов; обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия населения. |
| Задачи программы | - улучшение состояния водных объектов и подземных вод; - формирование системы организации сбора и вывоза отходов; - совершенствование системы экологического воспитания и образования населения; - проведение производственного контроля источников нецентрализованного водоснабжения; - уборка несанкционированных свалок; - строительство контейнерных площадок. |
| Сроки реализации Программы | 2025-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации: | Всего:5718574 рублей, в том числе: 2025 – 4 572 858 рублей; 2026 – 572 858 рублей; 2027 – 572 858 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты программы: | - сокращение кол-ва несанкционированных свалок на территории администрации к 2027 году до 0; - улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. - совершенствование методов экологического просвещения формирования экологической культуры: - увеличение количества экологических мероприятий на плановый период до 18; - увеличение количества участников экологических мероприятий до100 человек; - создание системы информирования населения по вопросам охраны окружающей среды. Представленный Проект программы предусматривает объем финансирования за счет средств поступающих в бюджет округа - «плата за негативное воздействия на окружающую среду» |

Раздел 2

Пояснительная записка

Экологическая обстановка в Нерчинско-Заводском муниципальном округе оценивается как нестабильная с тенденцией к улучшению, но несмотря  на некоторые позитивные результаты в сфере экологии до конца не решены и требуют программного подхода и дополнительных действий.Предлагаемая  «Целевая программа охраны окружающей среды в Нерчинско-Заводском округе  на 2025-2027 годы» (далее по тексту - Программа) разработана  с целью реализации основных принципов экологической политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации», Федеральным законом от 01.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами.

Цель Программы:

- сохранение благоприятной окружающей среды;

- обеспечение экологической безопасности населения;

- создание условий для сохранения водных объектов;

- обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия населения.

Задачи Программы:

- улучшение состояния водных объектов и подземных вод Формирование системы организации сбора и вывоза отходов.

- повышение уровня экологического образования и просвещения населения.

- проведение производственного контроля источников нецентрализованного водоснабжения.

Реализация данной программы направлена на обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду, экологическую безопасность, достоверную информацию о ее состоянии; сохранение природы и окружающей среды. Для достижения ожидаемых целевых индикаторов, необходимо продолжить работу в данном направлении в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 2025-2027 г.г».

Финансирование Программы осуществляется за счет средств  поступающих в бюджет муниципального округа плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Средства планируется направить на мероприятия:

-  Охрана и восстановление водных объектов;

- Охрана и восстановление объектов нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- Очистка территорий, формирование системы обращения с отходами;

- Экологическое образование и просвещения.

Раздел 3

Финансово-экономическая составляющая программы:

Финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено за счет средств поступающих  от платежей за негативное воздействие  на окружающую среду в бюджет округа. Ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объема их финансирования с учетом поступлений природоохранных платежей в бюджет МО  Нерчинско-Заводский муниципальный округ согласно приложению №2. Планируемый объем финансирования:

Средства поступающие в бюджет округа плата за негативное воздействие на окружающую среду:

2025 г.- 4572858 руб.,

2026 г. –572858 руб.,

2027 г. – 572858 руб.

Всего за 2025-2027 гг. – 5718574 руб.

Раздел 4

Перечень подразделов программы:

- Охрана и восстановление водных объектов

Расчистка береговых рек от мусора, санитарная рубка растительности вдоль берегов, очистка родников, благоустройство рек позволяет улучшить санитарное состояние охраны реки. Итого по разделу: 549000 рублей, в том числе по годам

2025 г.-183000 рублей;

2026 г.-183000 рублей;

2027 г.-183000 рублей.

2. Очистка территории поселения, формирование системы обращения с отходами

На  территории района находятся 22 санкционированные свалки ТБО вывоз на свалку, осуществляет каждое сельское поселение округа.

Сельским поселением приняты правила организации сбора и вывоза ТБО на свалку, те отходы, которые не забирает компания ООО «Олерон+»

Данные мероприятия позволяет сформировать систему организации сбора и вывоза отходов на территории округа, что будет способствовать улучшению санитарного состояния населенных  пунктов и уменьшению негативного воздействия отходов на окружающую среду.

Итого по разделу: 30000 рублей, в том числе по годам: 2025 г.-10000 рублей (включая затраты на найм работников, найм техники, расходы на ГСМ, приобретение СИЗ для работников, мешки для складирования мусора);

2026 г.-10000 рублей (включая затраты на найм работников, найм техники, расходы на ГСМ, приобретение СИЗ для работников, мешки для складирования мусора);

2027 г.-  10000 рублей (включая затраты на найм работников, найм техники, расходы на ГСМ, приобретение СИЗ для работников, мешки для складирования мусора).

- Охрана и восстановление объектов нецентрализованного

хозяйственно-питьевого водоснабжения

Соблюдение санитарных правил и выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на объектах нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории округа. Обустройство скважин, и приведение прилегающих территорий в состояние, которое бы соответствовало санитарным правилам и нормам. Лабораторное исследование воды нецентрализованного водоснабжения на территории каждого сельского поселения. Заключение договоров с аккредитующей лабораторией. Доставка воды на исследование.

Итого по разделу: 911574 рублей, в том числе по годам: 2025 г.-303858 рублей (включение транспортные расходы на ГСМ, Заключение договоров с аккредитующей организацией на лабораторные исследования воды, в соответствии с производственным контролем;

2026 г. -303858 рублей (включение транспортные расходы на ГСМ, Заключение договоров с аккредитующей организацией на лабораторные исследования воды, в соответствии с производственным контролем;

2027 г. -303858 рублей (включение транспортные расходы на ГСМ, Заключение договоров с аккредитующей организацией на лабораторные исследования воды, в соответствии с производственным контролем;

4.Экологическое образование и просвещение

Актуальность комплексных проблем экологии, объективная потребность их разрешения ставит новые задачи экологического воспитания и образования детей на современном этапе взаимодействия общества и природы нельзя ограничиваться только развитием чувства любви к природе у каждого человека. Главным является воспитание ответственности за состояние природной среды.

Непрерывность, преемственность экологического воспитания и образования детей в детском саду, школе необходимо для формирования  целостного восприятия среды, бережного отношения к природе.

Направление работы  по экологии это работа эколого-краеведческого клуба « Муравейка»  направленное на проведение различных экологических мероприятий в центральной районной библиотеке, является огромным вкладом в экологическое образование и воспитание детей младшего школьного возраста.

Проводится работа в школах по экологическому воспитанию и экологическому образованию среди подрастающего поколения, видео уроки.

Выполнение мероприятий  программы позволит укрепить формирование экологической культуры детей, молодежи и взрослого населения. На территории каждого сельского  поселения  весной проводятся  субботники и «Акции сделаем мир чище». На территории каждого сельского поселения осуществляет вывоз мусора ООО «Олерон+» по графику. Приобретение баннеров «О бережном отношении к природе», «Об административной ответственности за выброс мусора в не предназначенных для этого местах» в соответствии со ст.30 «Об административных правонарушениях» Приобретение наглядных материалов для экологического воспитания среди населения, а также для детей дошкольного и школьного возраста.

Итого по разделу: 150000 рублей, в том числе по годам:

2025 г.-50000 рублей (включая  расходы на изготовление баннеров);

2026 г. -50000 рублей (включая  расходы на изготовление баннеров);

2027 г. -50000 рублей (включая  расходы на изготовление баннеров);

Приобретение наглядных материалов для экологического воспитания среди населения, а также для детей дошкольного и школьного возраста.  Итого: 30000 рублей, в том числе по годам:

2025г-10000 рублей;

2026 г.-10000 рублей;

2027 г. -10000 рублей.

Раздел 5

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Исполнители |  |  |  | Сроки реализации (годы) |  | Источники финансирования |  |  |  |  | Финансовые затраты (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  |
| 1.Охрана и восстановление водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расчистка берегов рек, уборка территорий вокруг рек. Расчистка водоохранных зон. Во всех сельских поселениях округа. |  |  | Сельские администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа. |  |  |  | 2025-2027 |  | Бюджет МО |  |  |  |  | 549000 | 183000 |  | 183000 | 183000 183000 |  |  |  |
| 1.2. | Восстановление береговой линии, расширение русла реки, устройство дамбы реки Алтача в с. Нерчинский Завод |  |  | Администрация Нерчинско-Заводского муниципального округа |  |  |  | 2025 |  | Краевой Бюджет Бюджет МО |  |  |  |  | 3928000 72000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4549000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Формирование системы обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство территорий сельских поселений |  |  | Сельские администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа |  |  |  | 2025-2027 |  | Бюджет МО |  |  |  |  | 30000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Охрана и восстановление объектов нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Производственный контроль источников нецентрализованного водоснабжения на территории сельских поселений в соответствии с СанПин. | Сельские администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа |  |  | 2025- 2027 |  |  |  | Бюджет МО |  | 911574 |  |  |  |  | 303858 | 303858 |  | 303858 |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 911574 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Приобретение баннеров для формирования культуры среди населения и подрастающего поколения к окружающей среде. | Сельские администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа |  |  | 2025- 2027 |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  | 150000 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |
| 5. | Приобретение наглядных материалов для экологического воспитания населения, а также для детей дошкольного и школьного возраста |  | Сельские администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа |  |  | 2025- 2027 |  |  | Бюджет МО |  |  | 30000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |
| 6 | Реализация вариативных дополнительных образовательных программ по экологии природопользованию |  | Центральная районная библиотека |  |  | в течение учебного года 2025-2027 |  |  | Бюджет МО |  |  | 6000 |  |  |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |
| 4. Формирование экологической культуры и активной жизненной позиции по отношению к глобальным экологическим проблемам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Работа научных обществ учащихся Экологические кружки |  |  | МОУ СОШ и ООШ муниципального округа |  | 2025-2027 |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  | 30000 |  | 10000 |  | 10000 | 10000 10000 |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Экологическое просвещение и информирование населения о состоянии окружающей среды: -публикация статей содержания в периодической печати; -освещение всех природоохранных мероприятий в газете округа «Советское Приаргунье» Участие в природоохранной деятельности: -участие в посадке зелёных насаждений (саженцев, цветов) в сельских поселениях |  |  | Администрация Нерчинско-Заводского муниципального округа Администрация Нерчинско-Заводского муниципального округа , специалисты сельских администрации ,Лесхоз |  |  | 2025-2027 2025-2027 |  |  | Без затрат бюджета Без затрат бюджета |  |  |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 | 0 0 |
| 4.3 | Привитие экологической культуры будущему поколению Организация экологических экспедиций. Проведение экологических мероприятий (посадка саженцев, конкурсы рисунков и т.д) Организация и проведение экологических акций |  |  | МОУ СОШ и ООШ муниципального округа МОУ СОШ и ООШ муниципального округа |  |  | 2025-2027 2025-2027 |  |  | Бюджет МО Бюджет МО |  |  |  | 6000 6000 |  | 2000 2000 |  | 2000 2000 | 2000 2000 |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1718574 |  |  |  |  | 50 |

Раздел 6

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Важнейшими целевыми индикаторами программы: рекультивация территорий, загрязненных отходами ,-5 га;

Количество ликвидированных несанкционированных свалок приравненных к -0;

Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду Благодатского хвостохранилища-1 ед.

Раздел 7

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Мероприятия муниципальной программы направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду, что в конечном итоге приведет к сохранению здоровья населения Нерчинско-Заводского муниципального округа.

Перечень мероприятий муниципальной программы содержится в приложении № 2 к муниципальной программе. Реализация муниципальной программы позволит: 1) увеличить численность учащихся, привлеченных для участия в экологических мероприятиях; 2) оценить качество  питьевой воды на  основании проведенного производственного контроля источников нецентрализованного водоснабжения . 3) увеличить количество акций по озеленению территории округа;4) увеличить количество зеленых насаждений на территории муниципального округа.

Мероприятия Программы направлены на поэтапное достижение целевых экологических показателей на территории округа.