АДМИНИСТРАЦИЯ НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«21» апреля 2026 года						                      № 95/1 -р 

с. Нерчинский Завод
Об утверждении плана мероприятий
по благоустройству населенных пунктов
Нерчинско-Заводского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Правилами благоустройства территории Нерчинско-Заводского муниципального округа Забайкальского края, утвержденными решением Совета Нерчинско-Заводского муниципального округа Забайкальского края от 21.12.2023 г. № 202, в целях обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах Нерчинско-Заводского муниципального округа и своевременной и качественной уборки территории после зимнего периода, повышения уровня благоустройства, 
 1. Утвердить план мероприятий по благоустройству населенных пунктов Нерчинско-Заводского муниципального округа (приложение №1)
2. Объявить с 21.04.2026 по 30.06.2026 весенний месячник по благоустройству и уборке территорий населенных пунктов Нерчинско-Заводского муниципального округа после зимнего периода. 
3. Создать межведомственную комиссию по проверки результатов проведенного месячника по благоустройству и уборке территорий населенных пунктов Нерчинско-Заводского муниципального округа и утвердить его состав, согласно приложению № 2. 
4. Через средства массовой информации довести до жителей, требование осуществить уборку участков и привести содержание территории и строений в соответствие с Правилами благоустройства территории Нерчинско-Заводского МО, утвержденными решением Совета от 21.12.2023 № 202.
 5.  Настоящее Распоряжение опубликовать на официальном сайте администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа.

6.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы по территориальному развитию Беляева А.Г. 


Глава Нерчинско-Заводского
муниципального округа			        		                 Л.В. Михалёв

































[bookmark: _GoBack]Приложение№ 1 
к распоряжению главы
 Нерчинско-Заводского муниципального округа  
от «21» апреля 2026 № 95/1-р

План
мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству и уборке территорий населенных пунктов Нерчинско-Заводского муниципального округа


	№ п/п
	Наименование мероприятия

	Ответственный исполнитель

	Срок выполнения

	Примечание

	1
	Организация проведения Всероссийского субботника в населенных пунктах
	Главы сельских администраций, Комитет образования, 
Отдел культуры
	25.04.2026 г.
	

	2
	Обращения к жителям населенных пунктов и руководителям предприятий, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, о проведении Всероссийского субботника в соответствии с Правилами благоустройства
	Главы сельских администраций
	22.04.2026 г.
	

	3
	Проведение двухмесячника весенней санитарной очистки и озеленению населенных пунктов муниципального образования:
	Администрация МО, Главы администраций
	25.04.2026-25.06.2026
(постоянно)
	

	3.1
	Очистка от мусора дворовых территорий, тротуаров, газонов, гражданских захоронений, огородов
	Администрация
Нерчинско-Заводского МО
	25.04.2026  (постоянно)
	

	3.2
	Очистка от мусора собственных территорий организаций и учреждений, а также прилегающих территорий 
	Главы сельских администраций
	25.04.2026 (постоянно)
	

	3.4
	Ликвидация несанкционированных свалок в черте населенных пунктов сельских поселений и на подведомственных землях организаций и учреждений любых форм собственности
	Главы сельских администраций
	01.06.2026  (постоянно)
	

	3.5
	Ремонт детских игровых площадок, поставка песка на детские игровые и спортивные площадки
	Главы сельских администраций
	25.05.2026 (по мере необходимости)
	

	3.6
	Приведение в порядок дворовых наружных туалетов, мусорных контейнеров
	Хозяйствующие организации
	01.05.2026 (по необходимости)
	

	3.7
	Ремонт и покраска забор, ворот, ограждений
	01.05.2026-30.06.2026
(по мере необходимости)
	Главы сельских администраций
	

	3.8
	Благоустройство дворовых территорий: создание газонов, клумб, палисадников
	01.05.2026-15.06.2026 (ежегодно)
	Главы сельских администраций
	

	3.9
	Ремонт и установка скамеек
	01.05.2026-01.06.2026
 (по мере необходимости)
	Главы сельских администраций
	

	3.10
	Благоустройство воинских захоронений: очистка от мусора, проведение ремонтно-восстановительных работ, побелка, покраска, скашивание травы, посадка насаждений и их содержание
	до 09.05.2026
(ежегодно)
	Главы сельских администраций
	

	3.10
	Очистка от мусора, углубление, оборудование площадок для разворота пожарной техники
	апрель-июнь
(по необходимости)
	Главы сельских администраций
	

	4
	Приведение в надлежащее состояние предприятий общественного питания, объектов торговли, рынков и прилегающей к ним территории:
- ремонт (покраска, восстановление) фасадов, вывесок, входных дверей в здания);
- уборка и вывоз мусора с прилегающих территорий;
- очистка стен и витрин от расклеенных объявлений.
	май-июль
	Главы сельских администраций
	

	5
	Привлечение граждан, осужденных к общественным работам по решению суда, к работам по благоустройству, весенней очистке от мусора, озеленению
	в течение года
(постоянно)
	Главы сельских администраций (по согласованию с уголовно-исполнительной инспекции)
	

	6
	Выявление бесхозяйно содержащегося имущества (здания, строения, жилые дома, дороги, сети), принятие мер по приведению в надлежащее состояние
	постоянно
	Главы сельских администраций
	

	7
	Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения населенных пунктов
	постоянно
	Главы сельских администраций
	

	8
	Выявление административных правонарушений правил организации благоустройства территории, правил организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
	постоянно
	Главы сельских администраций
	


























Приложение№ 2 
к распоряжению главы
 Нерчинско-Заводского муниципального округа  
от «21» апреля 2026 № 95/1-р


СОСТАВ

межведомственной комиссии по благоустройству и уборке территорий населённых пунктов Нерчинско-Заводского муниципального округа

Беляев А.Г.- Заместитель главы по территориальному развитию - руководитель комиссии.
 	Казакова Н.В. – Начальник отдела ЖКХ;

	Петрова Е.А. – Начальник управления муниципальным имуществом и земельных отношений; 

Баранова Е.В. – Председатель комитета образования (по согласованию);

Шестакова А.М. – главный специалист отдела ЖКХ;
Главы администраций Нерчинско-Заводского муниципального округа (по согласованию);
Антонова Ю.Б. – главный специалист сельского хозяйства, ведущий специалист эколог.









