АДМИНИСТРАЦИЯ НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

«21» апреля 2026 года						                      № 95/1 -р

с. Нерчинский Завод

Об утверждении плана мероприятий

по благоустройству населенных пунктов

Нерчинско-Заводского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Правилами благоустройства территории Нерчинско-Заводского муниципального округа Забайкальского края, утвержденными решением Совета Нерчинско-Заводского муниципального округа Забайкальского края от 21.12.2023 г. № 202, в целях обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах Нерчинско-Заводского муниципального округа и своевременной и качественной уборки территории после зимнего периода, повышения уровня благоустройства,

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству населенных пунктов Нерчинско-Заводского муниципального округа (приложение №1)

2. Объявить с 21.04.2026 по 30.06.2026 весенний месячник по благоустройству и уборке территорий населенных пунктов Нерчинско-Заводского муниципального округа после зимнего периода.

3. Создать межведомственную комиссию по проверки результатов проведенного месячника по благоустройству и уборке территорий населенных пунктов Нерчинско-Заводского муниципального округа и утвердить его состав, согласно приложению № 2.

4. Через средства массовой информации довести до жителей, требование осуществить уборку участков и привести содержание территории и строений в соответствие с Правилами благоустройства территории Нерчинско-Заводского МО, утвержденными решением Совета от 21.12.2023 № 202.

5.  Настоящее Распоряжение опубликовать на официальном сайте администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа.

6.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы по территориальному развитию Беляева А.Г.

Глава Нерчинско-Заводского

муниципального округа			        		                 Л.В. Михалёв

Приложение№ 1

к распоряжению главы

Нерчинско-Заводского муниципального округа

от «21» апреля 2026 № 95/1-р

План

мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству и уборке территорий населенных пунктов Нерчинско-Заводского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация проведения Всероссийского субботника в населенных пунктах | Главы сельских администраций, Комитет образования, Отдел культуры | 25.04.2026 г. |  |
| 2 | Обращения к жителям населенных пунктов и руководителям предприятий, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, о проведении Всероссийского субботника в соответствии с Правилами благоустройства | Главы сельских администраций | 22.04.2026 г. |  |
| 3 | Проведение двухмесячника весенней санитарной очистки и озеленению населенных пунктов муниципального образования: | Администрация МО, Главы администраций | 25.04.2026-25.06.2026 (постоянно) |  |
| 3.1 | Очистка от мусора дворовых территорий, тротуаров, газонов, гражданских захоронений, огородов | Администрация Нерчинско-Заводского МО | 25.04.2026 (постоянно) |  |
| 3.2 | Очистка от мусора собственных территорий организаций и учреждений, а также прилегающих территорий | Главы сельских администраций | 25.04.2026 (постоянно) |  |
| 3.4 | Ликвидация несанкционированных свалок в черте населенных пунктов сельских поселений и на подведомственных землях организаций и учреждений любых форм собственности | Главы сельских администраций | 01.06.2026 (постоянно) |  |
| 3.5 | Ремонт детских игровых площадок, поставка песка на детские игровые и спортивные площадки | Главы сельских администраций | 25.05.2026 (по мере необходимости) |  |
| 3.6 | Приведение в порядок дворовых наружных туалетов, мусорных контейнеров | Хозяйствующие организации | 01.05.2026 (по необходимости) |  |
| 3.7 | Ремонт и покраска забор, ворот, ограждений | 01.05.2026-30.06.2026 (по мере необходимости) | Главы сельских администраций |  |
| 3.8 | Благоустройство дворовых территорий: создание газонов, клумб, палисадников | 01.05.2026-15.06.2026 (ежегодно) | Главы сельских администраций |  |
| 3.9 | Ремонт и установка скамеек | 01.05.2026-01.06.2026 (по мере необходимости) | Главы сельских администраций |  |
| 3.10 | Благоустройство воинских захоронений: очистка от мусора, проведение ремонтно-восстановительных работ, побелка, покраска, скашивание травы, посадка насаждений и их содержание | до 09.05.2026 (ежегодно) | Главы сельских администраций |  |
| 3.10 | Очистка от мусора, углубление, оборудование площадок для разворота пожарной техники | апрель-июнь (по необходимости) | Главы сельских администраций |  |
| 4 | Приведение в надлежащее состояние предприятий общественного питания, объектов торговли, рынков и прилегающей к ним территории: - ремонт (покраска, восстановление) фасадов, вывесок, входных дверей в здания); - уборка и вывоз мусора с прилегающих территорий; - очистка стен и витрин от расклеенных объявлений. | май-июль | Главы сельских администраций |  |
| 5 | Привлечение граждан, осужденных к общественным работам по решению суда, к работам по благоустройству, весенней очистке от мусора, озеленению | в течение года (постоянно) | Главы сельских администраций (по согласованию с уголовно-исполнительной инспекции) |  |
| 6 | Выявление бесхозяйно содержащегося имущества (здания, строения, жилые дома, дороги, сети), принятие мер по приведению в надлежащее состояние | постоянно | Главы сельских администраций |  |
| 7 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения населенных пунктов | постоянно | Главы сельских администраций |  |
| 8 | Выявление административных правонарушений правил организации благоустройства территории, правил организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | постоянно | Главы сельских администраций |  |

Приложение№ 2

к распоряжению главы

Нерчинско-Заводского муниципального округа

от «21» апреля 2026 № 95/1-р

СОСТАВ

межведомственной комиссии по благоустройству и уборке территорий населённых пунктов Нерчинско-Заводского муниципального округа

Беляев А.Г.- Заместитель главы по территориальному развитию - руководитель комиссии.

Казакова Н.В. – Начальник отдела ЖКХ;

Петрова Е.А. – Начальник управления муниципальным имуществом и земельных отношений;

Баранова Е.В. – Председатель комитета образования (по согласованию);

Шестакова А.М. – главный специалист отдела ЖКХ;

Главы администраций Нерчинско-Заводского муниципального округа (по согласованию);

Антонова Ю.Б. – главный специалист сельского хозяйства, ведущий специалист эколог.